А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МИРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47

от 16.12.2019 года.

О программе

"Комплексного развития транспортной инфраструктуры

Мирного сельского поселения на 2019 - 2021 годы"

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года и руководствуясь Уставом Мирного сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области, Администрация Мирного сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу "Комплексного развития транспортной инфраструктуры Мирного сельского поселения на 2019 - 2021 годы"

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава Мирного

сельского поселения А.Ю. Куроплин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Мирного сельского поселения

от 16.12.2019 г №18

**ПРОГРАММА**

**"КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**на 2019 - 2021 годы"**

Паспорт программы

"Комплексного развития транспортной инфраструктуры

Мирного сельского поселения

на 2019 - 2021 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа " Комплексного развития транспортной инфраструктуры Мирного сельского поселения на 2019 – 2021 годы". |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 |
| Разработчик Программы | Администрация Мирного сельского поселения |
| Исполнители Программы | Глава Мирного сельского поселения. |
| Задачи Программы | а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения  б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения  в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения  г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью  д) условия для управления транспортным спросом  е) создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения  ж) создание условий для движения транспортных средств общего пользования  з) условия для пешеходного и велосипедного транспорта  и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1-й этап - 2019-2021 годы. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы  предположительно составит 8686000 рублей на все года.  Из них:  за счет средств бюджета сельского поселения 8686,00 тыс. рублей,  в т.ч. всего:  2019 г. – 1994 тыс.руб.;  2020-2021г.г.– 6692 тыс.руб.  за счет средств областного бюджета 0,00 руб.  за счет средств бюджета муниципального района 0,00 руб. |

1. Характеристика состояния транспортной инфраструктуры

Длительная эксплуатация автомобильных дорог уличной сети Мирного сельского поселенияежегодно поддерживаемая только текущим ремонтом, приведена в состояние, требующее капитального ремонта. Текущего ремонта, а именно заделки выбоин асфальтобетонного покрытия, едва хватает на один год. Новое строительство автомобильных дорог практически не ведется. В связи с этим необходимо выполнение капитального ремонта дорог.

Учитывая прогнозы изменения численности автомобильного парка, рост показателей риска дорожно-транспортных происшествий без реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может достигнуть больших размеров к 2021 году.

В период 2019 - 2021 годов потребуется дополнительная установка дорожных знаков на дорогах поселения. Установка дорожных знаков влияет на оптимизацию маршрутов движения автотранспорта, улучшение экологической обстановки, состояние дорожного покрытия, снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

2.Прогноз транспортного спроса

Ежегодное увеличение автомобильного транспорта у частных владельцев и индивидуальных предпринимателей приводит к увеличению объемов перевозок грузов, что негативно сказывается на дорожную сеть Мирного сельского поселения.

Улучшению состояния автодорог следует уделить особое внимание, а именно развитию капитального ремонта дорожного покрытия, дислокации дорожных знаков и горизонтальной разметки.

3.Направления развития транспортной инфраструктуры

Основные направления развития транспортной инфраструктуры Мирного сельского поселения:

- увеличение коэффициента доступности транспортной инфраструктуры всем

социальным группам населения

- увеличение доли капитального ремонта и строительства всей инфраструктуры

- уменьшение временных параметров в решении возникающих проблем

транспортной инфраструктуры

4.Мероприятия по реконструкции транспортной инфраструктуры

Основные направления по реконструкции транспортной инфраструктуры должны способствовать ее развитию и включать в себя следующие мероприятия:

1. Ремонт и содержание дорог состоит из:

- обустройство улиц и дорог общего пользования асфальто-бетонным покрытием

или покрытием переходного типа

- выравнивание профиля дорог без твердого покрытия (грейдирование)

- щебенение дорог

- уход за обочинами дорог (скашивание травы)

- расчистка дорог

- обработка дорог антигололедными реагентами

2) Создание системы маршрутного ориентирования состоит из:

- установка новых и замена старых дорожных знаков

- нанесение на асфальто-бетонное покрытие горизонтальной разметки

5.Объемы и источники финансирования

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Этапы | Срок выполнения | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | в т.ч. бюджет сельского поселения (тыс.руб.) |
| 1 | Всего по Программе | 2019-2021 | 8686,00 | 8686,00 |
| 2 | в т.ч. по годам | 2019 | 1994,00 | 1994,00 |
| 3 |  | 2020-2021 | 6692,00 | 6692,00 |

Финансирование обеспечивается бюджетом Мирного сельского поселения с привлечением бюджетов других уровней и инвесторов.

6.Эффективность мероприятий

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны:

- сокращение оттока населения

- снижение социального риска

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий

- увеличение качества жизни населения

- сохранение дорожного фонда поселения.

Приложение к программе

«Комплексного развития

транспортной инфраструктуры

на территории Мирного

сельского поселения

на 2019-2021 гг.»

Объемы финансирования программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территорииМирного сельского поселения на 2019 – 2021 годы» за счет средств собственного бюджета,

бюджетов других уровней и инвесторов тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок выполнения,  годы | Объемы финансирования,  всего | В том числе | | |
| собственный бюджет | бюджеты других уровней | инвесторы |
| 1)Ремонт и содержание дорог, в т.ч.: | 2019г.  2020-2021гг. | 1994,00  6692,00 | 1994,00  6692,00 |  |  |
| -ремонт и строительство дорог | 2019г.  2020-2021гг. | 791,00  5392,00 | 791,00  5392,00 |  |  |
| -грейдирование дорог | 2019г.  2020-2021гг. | 300,00  300,00 | 300,00  300,00 |  |  |
| - обслуживание обочин | 2019г.  2020-2021гг. | 300,00  300,00 | 300,00  300,00 |  |  |
| - расчистка дорог | 2019г  2020-2021гг. | 500,00  500,00 | 500,00  500,00 |  |  |
| - обработка антигололедными  реагентами | 2019г.  2020-2021гг. |  |  |  |  |
| 2) Создание системы маршрутного  ориентирования, в т.ч.: | 2019г.  2020-2021гг. | 103,00  200,00 | 103,00  200,00 |  |  |
| - установка новых и замена старых  дорожных знаков | 2019г.  2020-2021гг. | 53,00  100,00 | 53,00  100,00 |  |  |
| - нанесение горизонтальной разметки | 2019г.  2020-2021гг. | 50,00  100,00 | 50,00  100,00 |  |  |